### Organización para la Semana (Domingo a Sábado)

### Indice:

- Domingo: Test de casa y plataformas móviles.

- Lunes: Finalizar plataformas y agregar obstáculos venenosos.

- Martes: Recolector de vida y sistema de Reliquias de la Muerte.

- Miércoles: Finalizar Reliquias y sistema de puntuación.

- Jueves: Sistema de guardado.

- Viernes: Mini-juego de Voldemort.

- Sábado: Correcciones, ajustes de audio/visual y pruebas finales.

### Domingo:

Objetivo Principal: Implementar el test de casa y empezar con las plataformas móviles.

- 16:00h - 18:00h:

  - Crear el test de casa (estructura, preguntas, sistema de asignación).

  - Probar el test con algunas preguntas básicas y verificar que la casa se asigna correctamente.

- 18:00h - 20:00h:

  - Implementar la primera plataforma móvil en el juego.

  - Probar la mecánica de movimiento de la plataforma (que se mueva correctamente y el jugador pueda saltar sobre ella).

Avance esperado: El test de casa implementado, y una plataforma móvil funcionando.

### Lunes:

Objetivo Principal: Finalizar plataformas y agregar obstáculos (pociones venenosas).

- 16:00h - 18:00h:

  - Completar la implementación de más plataformas móviles, moviéndose en diferentes direcciones.

- 18:00h - 20:00h:

  - Añadir obstáculos como las pociones venenosas en el suelo.

  - Probar que el jugador muere si toca una poción venenosa.

Avance esperado: Plataformas móviles terminadas y obstáculos venenosos funcionando.

### Martes:

Objetivo Principal: **Implementar el recolector de vida y las Reliquias de la Muerte.

- 16:00h - 18:00h:

  - Añadir el recolector de vida para que el jugador pueda ganar vidas al recoger ciertos objetos.

  - Empezar a implementar el sistema de Recolecta de las Reliquias de la Muerte: la capa, la piedra y la varita de saúco.

- 18:00h - 20:00h:

  - Definir las posiciones de las reliquias en el juego y asegurarte de que el jugador pueda recolectarlas.

Avance esperado: Recolector de vida funcionando y sistema de reliquias parcialmente implementado.

### Miércoles:

Objetivo Principal: Completar el sistema de Reliquias y agregar sistema de puntuación (score).

- 16:00h - 18:00h:

  - Finalizar la implementación de las Reliquias de la Muerte.

  - Añadir que el jugador consiga puntos al recoger cada reliquia.

- 18:00h - 20:00h:

  - Implementar el sistema de puntuación (score) completo, sumando puntos por vidas, reliquias y otros elementos.

Avance esperado: Sistema de reliquias y puntuación funcionando correctamente.

### Jueves:

Objetivo Principal: Implementar sistema de guardado de vidas, reliquias y puntuación.

- 16:00h - 18:00h:

  - Implementar el sistema para guardar el estado del juego (vidas, reliquias recolectadas y score).

- 18:00h - 20:00h:

  - Probar el sistema de guardado y verificar que el juego retoma desde el estado guardado correctamente.

Avance esperado: Sistema de guardado completo y funcional.

### Viernes:

Objetivo Principal: Mini-juego de Voldemort y ajuste de nivel.

- 16:00h - 18:00h:

  - Implementar el mini-juego de la batalla final con Voldemort.

- 18:00h - 20:00h:

  - Ajustar las interacciones con el boss y probar la dificultad del nivel.

Avance esperado: Mini-juego de Voldemort funcional y ajustado en cuanto a dificultad.

### Sábado:

Objetivo Principal: Correcciones finales, pruebas y ajustes de audio/visual.

- 16:00h - 18:00h:

  - Revisar el audio, la música de fondo y los efectos de sonido.

  - Ajustar detalles visuales (fondos, efectos).

Avance esperado: Juego casi finalizado, con correcciones y ajustes hechos.